TalentFlow

ATS + CRM Platformu

İş Özeti ve Yol Haritası

MVP Tamamlanan Özellikler & Gelecek Fazlar

Tarih: 07.02.2026

Versiyon: v1.0.0 — MVP

# 1. Ürün Tanımı

TalentFlow, İK danışmanlık firmaları için geliştirilmiş bir Aday Takip Sistemi (ATS) ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) platformudur.

Çözdüğü Problem: İK danışmanlık firmaları aday verilerini dağınık araçlarla (Excel, e-posta, notlar) yönetmekte; bu durum kurumsal hafıza kaybına, mükerrer iletişime, süreç görünürlüğü eksikliğine ve performans ölçüm yapılamamasına yol açmaktadır.

Hedef Kitle: Türkiye'deki 5-50 çalışanlı İK danışmanlık firmaları, headhunting/üst düzey arama firmaları ve dış kaynak işe alım şirketleri.

İş Modeli: Kullanıcı başına aylık SaaS aboneliği, KOBİ danışmanlık firmalarını hedefleyen kademeli fiyatlandırma.

Canlı URL: https://talent-flow-omega-roan.vercel.app

# 2. MVP: Tamamlanan Özellikler (v1.0.0)

Aşağıdaki tüm özellikler geliştirilmiş, test edilmiş ve canlı ortama deploy edilmiştir. 245 otomatik test başarıyla geçmektedir.

## 2.1 Kullanıcı Yönetimi ve Güvenlik

- Güvenli giriş/çıkış sistemi (e-posta + şifre ile kimlik doğrulama)

- 2 kullanıcı rolü: Admin (tam yetki) ve Danışman (standart yetki)

- Admin: kullanıcı oluşturma, düzenleme, devre dışı bırakma

- Oturum 8 saat sonra otomatik kapanır

- Tüm sayfalar ve API'ler yetkisiz erişime karşı korumalı

- Şifre güvenliği: minimum 8 karakter, büyük harf, küçük harf, rakam zorunlu

## 2.2 Dashboard (Kontrol Paneli)

- 4 İstatistik Kartı — Anlık özet kartları:

  - Aktif Süreç sayısı

  - Toplam Aday sayısı

  - Açık Pozisyon sayısı

  - Bu Hafta Mülakat sayısı

- Pipeline dağılımı (hangi aşamada kaç aday var)

- Yaklaşan mülakatlar listesi (tarih, aday, firma, tür)

- Son aktiviteler (kronolojik sıra)

- Durağan süreç uyarıları (7+ gün hareket görmeyen süreçler)

## 2.3 Aday Yönetimi

- Aday listesi: arama, sektör/şehir/deneyim filtreleri, sıralama, sayfalama

- Yeni aday kaydı: ad, soyad, iletişim, eğitim, kariyer bilgileri, maaş beklentisi, dil bilgileri

- Detaylı aday profili: tüm bilgiler, ilişkili süreçler, notlar

- Aday bilgi güncelleme

- Zaman damgalı not ekleme (kim, ne zaman)

- Mükerrer kayıt kontrolü (e-posta, telefon, LinkedIn, ad-soyad eşleştirme)

## 2.4 Firma (Müşteri) Yönetimi

- Firma listesi: arama, filtreleme

- Firma kaydı: ad, sektör, çalışan sayısı, şehir, web sitesi, notlar

- Firma detay sayfası: firma bilgileri, açık pozisyonlar, aktif süreçler

- Firma bilgi güncelleme

## 2.5 Pozisyon Yönetimi

- Pozisyon listesi: arama, filtreleme

- Pozisyon kaydı: başlık, firma, departman, deneyim, maaş aralığı, gereksinimler

- Çalışma modeli: Ofis / Uzaktan / Hibrit

- Öncelik seviyeleri: Düşük / Normal / Yüksek / Acil

- Durum yönetimi: Açık / Beklemede / Kapalı

- Pozisyon detay: gereksinimler, bağlı süreçler

## 2.6 Süreç Yönetimi (İşe Alım Pipeline)

Bir "süreç", bir adayın belirli bir firmadaki belirli bir pozisyon için takip edilmesidir. Her aday aynı anda birden fazla süreçte yer alabilir.

- Liste ve Kanban görünümleri

- 7 aşamalı pipeline:

  - Havuzda → İlk Görüşme → Müşteriye Sunuldu → Mülakat → Olumlu / Olumsuz / Beklemede

- Aşama değiştirme (ileri ve geri taşıma)

- Aşama geçmişi (kim, ne zaman, hangi aşamadan hangi aşamaya)

- Uyum puanı (1-5 yıldız — adayın pozisyona uygunluğu)

- Süreç notları (danışman gözlemleri)

- Filtreleme: aday, firma, pozisyon, aşama, danışman

## 2.7 Mülakat Yönetimi

- 3 mülakat türü: Yüz Yüze, Online, Telefon

- Mülakat kaydı: tarih, süre, konum/link, katılımcılar, notlar

- Online mülakat için toplantı linki zorunluluğu

- Mülakat güncelleme ve tamamlama

- Sonuç notu ekleme

- Geçmiş tarih kontrolü (sadece gelecek tarihler kabul edilir)

## 2.8 Takvim

- Aylık takvim görünümü

- Tüm mülakatların görselleştirilmesi

- Ay ileri/geri gezinme ve "Bugün" butonu

- Takvimden mülakat detaylarına erişim

## 2.9 E-posta Sistemi

- Şablon yönetimi: oluştur, düzenle, sil, kategorize et

- Dinamik alanlar: aday adı, firma adı, pozisyon, mülakat tarihi vb. otomatik doldurulur

- E-posta gönderimi: aday/süreç seç, şablon seç, gönder

- E-posta geçmişi: gönderilen tüm e-postalar loglanır

- 6 hazır şablon:

  - İlk Temas

  - Süreç Bilgilendirme

  - Mülakat Daveti

  - Olumlu Sonuç

  - Olumsuz Sonuç

  - Bekleme Bildirimi

## 2.10 Raporlar ve Grafikler

- Pipeline Dağılımı — bar grafik (aşama bazında süreç sayıları)

- Aday Durum Dağılımı — pasta grafik (aktif/pasif)

- Aylık Trendler — çizgi grafik (yeni adaylar, süreçler, yerleştirmeler)

- Firma Aktivitesi — yatay bar grafik (en aktif 10 firma)

- Danışman Performansı — bar grafik (kişi bazında süreç sayısı)

- Tarih filtreleri: Bu Ay, Son 3 Ay, Son 6 Ay, Bu Yıl, Tümü

## 2.11 Excel Dışa Aktarım

- Adaylar: ad, iletişim, kariyer, deneyim, şehir, maaş beklentisi, diller, kayıt tarihi

- Süreçler: aday, firma, pozisyon, aşama, uyum puanı, danışman, tarihler

- Pozisyonlar: başlık, firma, departman, durum, öncelik, maaş aralığı, aktif süreç

- Tarih filtreli dışa aktarım desteği

## 2.12 Denetim Kayıtları (Audit Log)

- Tüm işlemler otomatik kaydedilir (oluşturma, güncelleme, silme, aşama değişikliği)

- Kim, ne zaman, ne değiştirdi — önceki ve sonraki değerler

- Filtreleme: varlık tipi, işlem türü, tarih aralığı

- Genişletilebilir satırlar ile değişiklik detayları

- Sadece admin erişebilir

## 2.13 MVP Durum Özeti

| Modül | Durum | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Kullanıcı Yönetimi & Güvenlik | Tamamlandı | Giriş, çıkış, roller, yetkilendirme |
| Dashboard | Tamamlandı | İstatistikler, pipeline, uyarılar |
| Aday Yönetimi | Tamamlandı | CRUD, arama, filtre, notlar, mükerrer kontrolü |
| Firma Yönetimi | Tamamlandı | CRUD, arama, detay sayfası |
| Pozisyon Yönetimi | Tamamlandı | CRUD, öncelik, durum, çalışma modeli |
| Süreç Yönetimi | Tamamlandı | Pipeline, Kanban, aşama takibi, notlar |
| Mülakat Yönetimi | Tamamlandı | Oluşturma, güncelleme, tamamlama |
| Takvim | Tamamlandı | Aylık görünüm, mülakat gösterimi |
| E-posta Sistemi | Tamamlandı | Şablonlar, dinamik alanlar, gönderim, log |
| Raporlar | Tamamlandı | 5 grafik, tarih filtreleri |
| Excel Dışa Aktarım | Tamamlandı | Adaylar, süreçler, pozisyonlar |
| Denetim Kayıtları | Tamamlandı | Otomatik loglama, değişiklik takibi |

# 3. MVP Sonrası Yol Haritası

MVP tamamlandıktan sonra, metodolojimize göre aşağıdaki fazlar sırasıyla uygulanacaktır. Bu fazlar ürünü canlı kullanıcılara sunmaya hazır hale getirir.

### Faz 7: Güvenlik Denetimi

Tüm kod tabanının sistematik güvenlik incelemesi yapılır.

- OWASP Top 10 kontrolü (SQL injection, XSS, yetki atlama vb.)

- Bağımlılık taraması (bilinen güvenlik açıkları)

- Yapılandırma gözden geçirme (CORS, güvenlik başlıkları, HTTPS)

- KVKK uyumluluk kontrolü (kişisel veri koruma, silme hakkı, şifreleme)

- Hassas veri denetimi (şifreler ve kişisel bilgiler loglarda yer almamalı)

Çıktı: Güvenlik kontrol listesi dokümanı (SECURITY_CHECKLIST.md)

### Faz 8: Test ve Kalite Güvence

Ürün kalitesinin kapsamlı testlerle doğrulanması sağlanır.

- Mevcut 245 otomatik testin gözden geçirilmesi ve eksik alanların tamamlanması

- Manuel test senaryolarının uygulanması (100+ test senaryolu kılavuz hazırlandı)

- Kenar durum testleri (boş veriler, büyük veri setleri, eşzamanlı erişim)

- Performans testleri (sayfa yükleme süreleri, API yanıt süreleri)

- Çapraz tarayıcı testleri (Chrome, Firefox, Edge, Safari)

Çıktı: Test stratejisi dokümanı (TESTING_STRATEGY.md)

### Faz 9: Yayına Hazırlama

Canlı ortam için her şey hazır hale getirilir.

- Üretim ortamı yapılandırması (yapısal log sistemi, hata izleme)

- CI/CD pipeline kurulumu (otomatik build → test → deploy)

- Veritabanı yedekleme stratejisi ve geri dönüş prosedürü

- İzleme ve alarm sistemi kurulumu (Sentry veya benzeri — hata ve performans takibi)

- Kullanım kılavuzu ve dokümantasyon güncellenmesi

Çıktı: Deployment dokümanı (DEPLOYMENT.md)

### Faz 10: Resmi Yayın ve Teslim

Ürün resmi olarak yayına alınır ve ilk müşterilere sunulur.

- Son kontrol listesi (tüm özellikler, testler, güvenlik, yapılandırma)

- Üretim ortamına son deploy ve doğrulama testleri

- İzleme sisteminin aktif olduğunun doğrulanması

- Bilinen kısıtlamaların dokümantasyonu

- Pilot müşteri onboarding'i (3-5 firma)

- v2 için iş yığınının (backlog) oluşturulması

Çıktı: Canlı, çalışan, yayına hazır ürün

## 3.1 Faz Durumları

| Faz | Adı | Durum | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A | Fikir Doğrulama | Tamamlandı | Ürün vizyonu, hedef kitle, iş modeli belirlendi |
| 1B | Kullanıcı Deneyimi | Tamamlandı | Persona'lar, kullanıcı yolculukları, sayfa envanteri |
| 1C | Teknik Planlama | Tamamlandı | Özellik önceliklendirme, risk analizi, yol haritası |
| 2 | Mimari Tasarım | Tamamlandı | Sistem mimarisi, klasör yapısı, teknoloji seçimleri |
| 3 | Veritabanı Tasarımı | Tamamlandı | Tablo tasarımları, ilişkiler, indeksler |
| 4 | API Tasarımı | Tamamlandı | Tüm endpoint'ler, validasyonlar, yanıt formatları |
| 5 | Proje Kurulumu | Tamamlandı | Next.js, Prisma, NextAuth, Vercel yapılandırması |
| 6 | Geliştirme | Tamamlandı | 12 modül, 245 test, 5 sprint tamamlandı |
| 7 | Güvenlik Denetimi | Beklemede | OWASP, KVKK, bağımlılık taraması |
| 8 | Test & Kalite | Beklemede | Kapsamlı test, performans, çapraz tarayıcı |
| 9 | Yayına Hazırlama | Beklemede | CI/CD, izleme, yedekleme, dokümantasyon |
| 10 | Resmi Yayın | Beklemede | Deploy, doğrulama, pilot müşteri |

# 4. Gelecek Sürüm Özellikleri (v2+)

Aşağıdaki özellikler bilinçli olarak MVP kapsamı dışında bırakılmıştır. Bunlar, MVP yayınlandıktan ve ilk kullanıcı geri bildirimleri alındıktan sonra değerlendirilecektir.

| Özellik | Açıklama | Ertelenme Nedeni |
| --- | --- | --- |
| LinkedIn / Kariyer.net Entegrasyonu | Otomatik profil çekme ve aday aktarma | Karmaşık API ortaklıkları gerektirir |
| Yapay Zeka ile CV Ayrıştırma | CV yüklenince bilgilerin otomatik form doldurması | Önemli ML çalışması gerekir |
| Teams/Zoom Otomatik Toplantı | Mülakat planlanınca otomatik link oluşturma | OAuth entegrasyon karmaşıklığı |
| AI Aday-Pozisyon Eşleştirme | Yapay zeka ile en uygun adayları önerme | Önce veri birikimi gerekli |
| Aday Portali (Self-Servis) | Adayların kendi profillerini güncellemesi | Önce iç kullanıcılar odaklı |
| Power BI Entegrasyonu | Gelişmiş raporlama ve veri görselleştirme | Excel dışa aktarım şu an yeterli |
| Çoklu Dil Desteği | İngilizce ve diğer diller | Önce Türkiye pazarı |
| Mobil Uygulama | iOS ve Android native uygulama | Responsive web şu an yeterli |
| Excel Toplu İçe Aktarım | Excel'den toplu aday yükleme | v2'de eklenecek |
| Özel Rapor Oluşturucu | Kullanıcının kendi raporlarını tasarlaması | Mevcut raporlar MVP için yeterli |
| CV Yükleme ve Versiyon Takibi | Dosya yönetimi ve versiyonlama | v2'ye ertelendi |
| Toplu E-posta Gönderimi | Birden fazla adaya aynı anda e-posta | Tekli gönderim MVP için yeterli |

# 5. Proje Sayısal Özeti

| Metrik | Değer |
| --- | --- |
| Tamamlanan Modül Sayısı | 12 |
| API Endpoint Sayısı | 30+ |
| Otomatik Test Sayısı | 245 |
| Toplam Sprint | 5 |
| Kullanıcı Rolleri | 2 (Admin, Danışman) |
| Pipeline Aşamaları | 7 |
| Hazır E-posta Şablonu | 6 |
| Grafik/Rapor Tipi | 5 |
| Excel Dışa Aktarım Türü | 3 |
| Desteklenen Mülakat Türü | 3 (Yüz Yüze, Online, Telefon) |
| Hazır Demo Verisi | 5 firma, 7 pozisyon, 8 aday, 7 süreç, 6 mülakat |
| Kalan Faz (MVP Sonrası) | 4 (Güvenlik, Test, Deploy, Yayın) |